Claude Cowork 任務清單

專案：enkiatelier.com　　問題：GSC Page with redirect（www / non-www 不一致）　　日期：2026-04-12

第一階段：統一正規 URL（http / www → https non-www）

目標：讓所有流量強制導向 https://enkiatelier.com/（無 www，HTTPS）

| # | 任務說明 | 檔案 / 位置 | 驗證方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加入 redirects 設定到 next.config.js 新增兩條永久重定向：① http → https ② www → non-www permanent: true（301 redirect，對 SEO 友好） | next.config.js | curl -I http://enkiatelier.com/ 應回傳 301，Location: https://enkiatelier.com/ |
| 2 | 確認 next.config.js 原有設定不衝突 檢查是否已有 rewrites / headers / redirects，避免重複或覆蓋 | next.config.js | 本地 npm run build 無錯誤 |

第二階段：設定 Canonical Tag

目標：每個頁面明確告訴 Google 正規 URL 是哪一個

| # | 任務說明 | 檔案 / 位置 | 驗證方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 在根 layout.tsx 設定 metadataBase + canonical 使用 Next.js App Router 的 metadata API metadataBase: new URL('https://enkiatelier.com') alternates: { canonical: '/' } | app/layout.tsx | 瀏覽器開 DevTools，檢查 <head> 內有 <link rel="canonical" href="https://enkiatelier.com/"> |
| 4 | 動態頁面加入各自的 canonical 若有商品頁、部落格等動態路由，在各自的 generateMetadata 加入 alternates.canonical alternates: { canonical: `/products/${slug}` } | app/[slug]/page.tsx 等動態路由 | 抽查 2–3 個動態頁面，確認 canonical 指向正確路徑 |

第三階段：修正 Sitemap

目標：Sitemap 只包含正規 URL，不含任何會被重定向的版本

| # | 任務說明 | 檔案 / 位置 | 驗證方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 檢查 sitemap 輸出的 URL 格式 確認所有 URL 以 https://enkiatelier.com/（無 www）開頭，無 http:// 或 www. | app/sitemap.ts 或 public/sitemap.xml | 瀏覽 https://enkiatelier.com/sitemap.xml，肉眼確認所有 URL 格式正確 |
| 6 | 若 sitemap 為靜態檔，重新產生 刪除舊的 sitemap.xml，重新 build 或用 next-sitemap 產生 npx next-sitemap（若有安裝） | public/sitemap.xml | 確認新 sitemap 不含 http:// 或 www.enkiatelier.com |

第四階段：部署與通知 Google

| # | 任務說明 | 檔案 / 位置 | 驗證方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 部署到正式環境 推送程式碼，確認部署成功後再進行下一步 git push / vercel deploy | — | curl -I https://enkiatelier.com/ 回傳 200 |
| 8 | 在 GSC 提交三個問題 URL 要求重新索引 GSC → URL 檢查工具，逐一貼入以下 URL 並點「要求索引」 http://enkiatelier.com/ http://www.enkiatelier.com/ https://www.enkiatelier.com/ | Google Search Console | GSC 顯示「已加入索引佇列」 |
| 9 | 重新提交 Sitemap GSC → Sitemap → 刪除舊紀錄 → 重新提交 https://enkiatelier.com/sitemap.xml | Google Search Console | GSC Sitemap 狀態顯示「成功」 |

第五階段：驗證結果

| # | 任務說明 | 檔案 / 位置 | 驗證方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 等待 1–2 週後確認 GSC 覆蓋率報告 「Page with redirect」數量應下降，「已索引」數量應上升 | GSC → 索引 → 頁面 | 問題 URL 從報告中消失 或 狀態改為「已索引」 |

注意事項

• 任務 1 的 redirect 若在 Vercel 等平台可在 Dashboard 設定，效果相同，不一定需要改程式碼。

• GSC 重新爬取可能需要數天至 2 週，這是正常現象。

• 若網站使用 Pages Router（非 App Router），canonical 需改用 next/head 的 <Head> 元件設定。